***Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening
2015-06-02***

***Närvarande***
Per Möller PM Ordförande

Charlotte H Lendrop CHL Sekreterare

Lars Sjögren LS

Mats Molander MM

Henrik Wall HW

Cecilia Dautovic Bergh CDB

Andreas Morfiadakis AM

***Frånvarande***

Eva Karlander EK

***1. Mötets öppnande***

Ordförande hälsade välkommen.

***2. Val av justeringsman***
HW valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

***3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma***

Genomgång ledamöternas **Uppdrag:**

**PM** större ”barnmärke” på V Fasanv + fler 30-märken på Storvägen + Kinnelsväg – utförts inom kort

**PM** elen till blinkskylten på V Fasanvägen. – ej klart. PM tar kontakt med fastighetsägaren.

**PM** laga samt flytta vägskyltar (M HW) - klart

**PM** info till Varjehandan - ok

**MM**

**CHL** info till Varjehandan - ok

**EK** text på medlemsfakturor för att få in e-postadresser – när de skickas ut efter sommaren

**EK** lämna rapport till kommunen för bidrag – klart inom kort

**EK** info till Varjehandan - ok

**LS** få statistik från blinkskyltarna - har fått rapporten från NTF,

**LS** utfarter mot Storvägen i norr samt få info angående ”privat parkmark” – några buskar är borttagna för att underlätta utfarten från fastigheten. Dialog fortsätter med fastighetsägarna.

**LS** tala m fastighetsägare Sollidenvägen ang plantering på vägföreningens mark (m HW) – Brev skickat, därefter har LS & PM pratat med honom, fastighetsägaren kommer att åtgärda det under hösten.

**HW** dela ut ”ris-påminnelser” - ok

**HW** laga samt flytta vägskyltar (m PM) - ok

**HW** tala m fastighetsägare Sollidenvägen ang plantering på vägföreningens mark (m LS) - ok

**CDB**

**AM** göra prel 5-års budget – görs i samband med nästa års budget.

***4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc***

Hyvlat och saltat alla grusvägar i området. Kompletterat med slitlager där det fanns behov. Vägarna fina! Saltning (dammbindning) kommer att utföras under sommaren, vid behov.

**Beslut** togs att köpa hastighetsmätare, ”blink-skylt” för ostlig riktning på Kinells väg, dvs ut från området.

***5. Lägesrapport grönområde etc***

Slyröjning inleddes igår och kommer att utföras intensivt under två veckor.

Under nästa år kommer det slyröjas i hela området.

***6. Lägesrapport diken & pumpstation***

Rensning av dikena slutfört. Service av pumpstationen kommer att utföras i början av juni.

***7. Lägesrapport ekonomi***

AM och EK kommer att ha fem-års planen klar inför nästa års budgetförslag.

Annars stabilt ekonomiskt läge.

***8. Stående frågor att bevaka***

- Årsarbetsplan – vad sker nu - ok

- Medlemsregister & e-post adresser - PM har tagit kontakt med Jens Ismundsen som rensar i Excelfilen från bredbandssatsningen och levererar oss.

- Bolagets exploateringsplaner inkl Ljunghusen 11:1 & 11:92 – inget nytt

- Bygglovsärenden - ok

***9. Inkomna skrivelser & förslag***

- Tumling / JM

CHL besvarar skrivelse JM att motionen till årsmötet var för sent inkommen för att tas upp på årets möte, men informerar JM att försiktigt trumling sker endast när nytt slitlager läggs.

Kort information kommer ges på årsmötet om tillvägagångssätt vid läggning av nytt slitlager samt att försiktig trumling sker vid behov och även informera om statistik för hastighet & om medianhastighet.

***10. Övriga frågor***

- Planering av Årsmötet – Som tidigare år. PM & HW har gjort presentation.

- Statistik från blinkskyltar – se ovan

- Samrådsmöte – ok

- Kommun har höjt parkeringsavgifterna generellt. Vi bör åxå höja. PM kontakta Q park.

- Sopning av spängerna. Villaägarföreningen anser inte att deras budget tillåter att de står för sopningen av spängerna. EK ta fram förra årets faktura från Anton. AM & PM försöker få klarhet i vad som gäller för spängerna- vem ansvarar för dem?

- Pelarna vid infarten till området är målade.

***11. Nästa möte…***

…blir måndagen den 31/8 2015 klockan 17.30 på LjGK, förutom det konstituerande mötet efter årsmötet den 2/7!

Årsmötet blir torsdagen den 2 juli 2015 klockan 18.00 i Ljungenskolans matsal.

***12. Mötet avslutades***

Ljunghusen 2015-06-02

Vid protokollet Justeras

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Charlotte H Lendrop Per Möller

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Henrik Wall