***Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening
2018-01-30***

***Närvarande***

Per Möller PM Ordförande
Charlotte H Lendrop CHL Sekreterare

Mats Molander MM

Andreas Morfiadakis AM

Henrik Wall HW

Anna Ottosson AO

***Frånvarande***

Lars Sjögren LS Vice ordförande

Kajsa Cavallin KC

***1. Mötets öppnande***

Ordförande hälsade välkommen.

***2. Val av justeringsman***
MM valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

***3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma***

Genomgång ledamöternas **Uppdrag:**

**PM** Eons grävningar – löpande kontakt med deras kontaktperson – snart färdiga på vår sida. En del att återställa, bl a att asfaltera på V. Fasanvägen. Besiktningsmannen håller koll under tiden.

**PM** Fixa till vattensamling på Tennisvägen gm Jönssons gräv – klart

**PM** Gå igenom underlag för upphandlingsrutinersamt investeringsplanen m AO – Ta in timpris för underhåll av vägarna för att ha referens för det vi betalar idag –PM kollar.

**PM** Få upp ”stopp vid kö-markering” utanför skolan tillsammans med kommunen – avvaktar tills vidare.

**PM** Undersöka om det går att ta ”överblivet” grus från sidorna på vägarna och återanvända det på vägarna – Jönssons gräv har en plan för att ta hand om kanterna.

**PM** Kommunen ang stopp i brunn vid skolan & lagning av avrinningsrör på stranden – Brunnen vid skolan är åtgärdad. Avrinningsröret på stranden menar de att de inte kan hitta. PM haft kontakt med kommunen vid ett flertal tillfälle. Fortsätter kontakten för att få det åtgärdat. Avrinningsröret behöver lagas i fästet.

**PM** Budget för 2018, m AO – PM, AO & AM sammanställer ett förslag inom kort som vi går igenom på nästa möte.

**PM** Kommunmöte 28/11 – Kommunen kommer att höja sina bidrag till vägföreningarna. PM kollar om det är klart hur stort bidraget blir 2018.

**MM** Svara skrivelser från MF & CR - klart

**CHL** Anmäla PM & LS till kommunmöte 28/11 - klart

**AO** Gå igenom underlag för upphandlingsrutinersamt investeringsplanen m PM – se ovan

**AO** Fakturera kommunen 6000kr för att de skadat 2 träd – får adressuppg, samt referens av PM

**AO** Budget för 2018, m PM – se ovan

**LS** Koppla in elen i nya blinkskylten på V.Fasanvägen - klart

**LS** Invänta avtal mm ang framkomligheten för renhållningsfordon Norra vägen - vilande

**LS** Se över de målade märkena på asfaltvägarna (varning för barn samt ”30”) - avvakta

**LS** Kolla med kommun & fastighetsägare ang 2 utfarter vid nybygge på S.Ljunghusvägen – inget nytt

**LS** Ev åtgärda vägavsnitt som blivit för smala pga växtlighet – till våren

**LS** Statistik från blinkande hastighetsskyltarna – till våren

**LS** 11:20, återplantering utmed Kinellsväg – inget nytt

**LS** Kommunmöte 28/11 – se ovan

**HW** Brev i lådor ang borttagning av rishögar (Bergsväg 50 & 54 + ev nya) – ej klart

**AM** Kolla vilka bidrag som kan vara möjliga att söka för omasfalteringen – nästa möte

**AM** Svara skrivelser från HR & LS - klart

**KC** Lägga ut yttrandet till kommunen mot ”skydd mot höga havsnivåer” på hemsidan - klart

***4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc***

Ingen snöröjning ännu så länge.

Hålor på grusvägar har fyllts i.

Under våren kommer det vanliga att göras, hyvling, ny grus, etc.

***5. Lägesrapport grönområde etc***

2018 endast slyröjning i hela området.

Kontinuerlig sikt- & höjdröjning.

***6. Lägesrapport diken & pumpstation***

Börjat att rensa dikena. De fungerar bra.

Pumpstationen ok.

***7. Lägesrapport ekonomi***

Allt ok.

Budgeten klar till nästa möte.

***8. Stående frågor att bevaka***

- Årsarbetsplan – vad sker nu –

 Trafiksäkerhet, statisktik från skyltar - nästa möte (statistik från nya blinkskyltarna)

 Översyn av investeringsplanen – AM, AO & PM ser över i samband med budgetarbetet.

 Budgetarbete - nästa möte

 Bokslutsarbete – Revisorerna har fått alla papper.

 Avtal parkeringsbolag ses över - ok

 Brev ang rishögar till fastighetsägare – HW utför inom kort

 Väghyvling – under våren

 Översikt dikesarbete – är på gång

 Översyn av pumpstation – sker under våren

- Medlemsregister & e-post adresser – inget nytt, Styrker denna punkten fram över

- Bolagets exploateringsplaner inkl Ljunghusen 11:1 & 11:92 – intet nytt – Punkten utgår från dagordningen, men bevakas ändå.

- Bygglovsärenden – inga nyinkomna

***9. Inkomna skrivelser & förslag***

- Infart & vägar x 2 / OW – LS har kontakt med OW för konkreta idéer. Tar med dessa till nästa möte.

- Vattensamling Fågelgränd / JS – PM pratat med honom. Löser problemet vid nästa hyvling, även på andra ställen med liknande bekymmer.

- Lera pga Eon / MG – PM pratat med dem och besökt dem på plats. Klart!

- Trädfällning / JT – PM försökt få kontakt med honom, fortsätter söka honom föra att ses på plats och se vad som är rimligt.

- Nylagd grusväg / AA – Eon har grävt ner ny kabel. För att få stadga i underlaget behövdes ett lager grus. Vi kommer inte att vidare underhålla denna vägbit som väg utan den kommer att återfå formen av en naturlig stig. Detta sköter naturen. AM svarar.

Reflexpinnar / FM – Jönssons Gräv fick i uppdrag att sätta upp pinnar i några korsningar där bilar tenderar att gena i svängen för att tvinga ut trafikanterna så att de inte kör i terrängen. Av misstag har de satt upp fel sorts pinnar, vita reflexpinnar. Dessa ska bort! Solbacksävgen/V Fasanvägen ev kantsten i svängen samt låg plantering. Korsningen Solbackvägen/V Mellanvägen ska pinnarna bort, endast pinnen som markerar brunnen står kvar. Korsningen Bergsväg/V Mellanvägen görs korsningen något mindre med hjälp av planteringar och borttagning av grus. AM svarar. PM & LS fixar.

***10. Övriga frågor***

- Stranderosionen: Inget nytt. Nästa steg lär bli att kommunen lämnar in sitt förslag till Mark- & miljö domstolen. MM bevakar ärendet. När det är dags lämnar vi in ett nytt yttrande till berörd myndighet.

- Fartkameror – PM kollat. Väldigt dyra i inköp. Krävs även en del tillstånd. MM kollar med kommunen. Påtalar även att det är bekymmer på väg 100 innan trafikljuset

- Autosvar på mail – KC fixar.

***11. Mötet avslutades*,** mötesplan för året –

v12 19/3

v23 mån 4/6

v 27 tis 3/7 ÅRSMÖTE

v36 prel

v 46 prel

nästa möte mån 19/3 2018 kl 17.30 på LjGK.

Ljunghusen 2018-01-30

Vid protokollet Justeras

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Charlotte H Lendrop Per Möller

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Mats Molander