***Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening  
2019-01-30***  
  
***Närvarande***

Per Möller PM Ordförande  
Charlotte H Lendrop CHL Sekreterare

Anna Ottosson AO

Andreas Morfiadakis AM

Mats Molander MM

Kajsa Cavallin KC

***Frånvarande***

Lars Sjögren LS Vice ordförande

Tom Kellheim TK

***1. Mötets öppnande***

Ordförande hälsade välkommen.

***2. Val av justeringsman***  
KC valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

***3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma***

Genomgång ledamöternas **Uppdrag:**

**PM** Lagning av avrinningsrör på stranden! Därefter sätta ut markering var rören finns – vidtalade, ej ännu utfört

**PM** Ta fram ”plan för utrymning vid brand” samt upprätta alternativ utfart m TK – ska kalla till möte.

**PM** Meddela Badhytternas vänner att de får vara med och betala för röjning av spängerna framöver - ska kalla till möte. Även med Villaägarföreningen

**PM** Budget förslag samt översyn av investeringsplanen m AO & AM – se p7

**PM** Tänka till ang parkeringsfrågan, läsa motionen, titta på p-platserna - se p 10

**PM** Samtal med Eons entreprenör ang omasfalteringen av V.Fasanvägen. (våren)

**MM** Bevaka ärendet ang stranderosionen – projektet pågår. LjGK kommer involvera vägföreningen mfl när de kommer igång med ärendet.

**MM** Tänka till ang parkeringsfrågan, läsa motionen, titta på p-platserna

**CHL** Besvara skrivelse - *ok*

**CHL** Fördela infomaterial till styrelsen från Villaägarföreningen som ska till mäklarna – fått material, delas ut på mötet.- ok PM, TK & CHL delar ut.

**CHL** Tänka till ang parkeringsfrågan, läsa motionen, titta på parkeringsplatserna samt kontakta Q-park & kommunen ang info kring gällande regler mm

**CHL** Skrivelse i Varjehandan ang skogsskötsel av obebyggda tomter (våren)

**AO** Besvara skrivelse - avklarat

**AO** Budget förslag samt översyn av investeringsplanen m PM & AM - ok

**AO** Kolla om Villaägarföreningen fakturerats 30% av vägfas tidigare – ej gjort tidigare. Utgår.

**AO** Tänka till ang parkeringsfrågan, läsa motionen, titta på parkeringsplatserna

**LS** Statistik från blinkande hastighetsskyltarna – Storvägen, Kinnels väg & V.Fasanvägen - någon som har PC? – AO ser ifall det kan gå att få fram någon statisktik.

**LS**Plantera nya småtallar i vägkorsning där reflexpinnar tagits bort – finns ej plats. Utgår.

**LS** Lappar i lådor ang rishögar, stenar mm som lagts på vägföreningsmark m AM - utlagt

**LS** Se över Grönområdesplanen, meddela ev uppdateringar till KC – fortsätter med gällande 6års plan.

**LS** Presentera idéer från O W ang infart & vägar - senare

**LS** Tänka till ang parkeringsfrågan, läsa motionen, titta på parkeringsplatserna

**AM** Nya lappar i lådor ang rishögar, stenar mm som lagts på vägföreningsmark m LS - utlagt

**AM** Budget förslag samt översyn av investeringsplanen m PM & AO - ok

**AM** Ta in en andra offert ang omasfaltering, från Peab – sker efter att vi fått svar ang bidrag

**AM** Mail till fastighetsägare på Wolkes väg ang intrång på vägföreningsmark – MM kontaktar dem.

**AM** Villaägarföreningen ang adresser från lantmäteriet vid ägarbyte, för info om servitut – CHL höra med Mats Persson om de har elektroniskt original, dels för att vi skulle kunna trycka upp nya broschyrer, dels för att kunna lägga ut den på hemsidan. KC kolla ang ny hemsidan.

**AM** Tänka till ang parkeringsfrågan, läsa motionen, titta på parkeringsplatserna

**KC** Ta in offert från den rekommenderade beläggningskonsulten – PM fått kontakt med en konsult via vägföreningarna som kan hjälpa oss. Tar prisuppgift.

**KC** Lägga till text i mail-autosvaret att info om vägföreningen finns på vår hemsida, www.ljungskogen.info samt lägga upp GDPR info på hemsidan och i autosvaret. Även uppdatera hemsidan med ny revisor & styrelseprotokoll. - Ok

**KC** Tänka till ang parkeringsfrågan, läsa motionen, titta på parkeringsplatserna

**TK** Ta fram ”plan för utrymning vid brand” samt upprätta alternativ utfart m PM – se ovan

**TK** Tänka till ang parkeringsfrågan, läsa motionen, titta på parkeringsplatserna

***4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc samt omasfalteringen***

Omasfaltering – AM haft kontakt med Trafikverket, men ännu ej fått besked ang bidrag.

Grus fylldes i hålor förra veckan. Vädret har dock ställt till det lite så det är nya hålor. Hålor i asfaltvägarna kan inte lagas under vintern då all asfalteringsarbete ligger nere.

***5. Lägesrapport grönområde etc***

Enligt Grönområdesplanen: År 4 – 2019 Se över zon 2 (mitt) + slyröjning i hela området

Grönområdet utmed Örnvägen är väldigt fint. Behöver inte gallras. Se över övriga ytor.

***6. Lägesrapport diken & pumpstation***

Lilla pumpstationen vid Ö.Strandvägen är nu i drift.

Den andra pumpstationen fungerar bra.

***7. Lägesrapport ekonomi inkl budget***

Medlemsavgifterna föreslås ligga kvar på 2000kr.

Budgetförslag se bilaga.

AO träffat revisorerna som nu ser över 2018 års bokslut.

***8. Stående frågor att bevaka***

- Årsarbetsplan – vad sker nu –

Se över avtal med parkeringsbolag – PM förhöra sig om det är några ändringar inför året samt ang skyltningsbestämmelser.

Bokslutsarbete - ok

Utskick ang rishögar – lappar utlagda. Avvaktar åtgärder till nästa möte. MM bevakar.

- Bygglovsärenden – MM förhöra sig med kommunen om vi skulle kunna få ta del av alla bygglovsansökningar inom området.

***9. Inkomna skrivelser & förslag***

* Vattensamling Tennisvägen / CP – AM svarar.
* Infarten Ljungskogen / OW – LS svara.

***10. Övriga frågor***

- Parkering i Ljungskogen; Motionen till 2019, Avgifter, Boendeparkering, Böter, Husbilar, mm -

**Motion 1**, Snedställda parkeringsplatser – För detta krävs att vi ansöker om bygglov, ett bygglov per parkeringsplats, till en kostnad av ett par tusen kronor per ansökan.

**Motion 2,** avgiftsbelagd parkering – ska få info från Rickard Johansson, trafikingenjör på Vellinge kommun (040-635 42 88)

Vi avvaktar svar från q-park ang deras åsikter innan vi fattar beslut. Dock anser vi inte att förslaget kommer att ge några större intäkter men kommer kräva relativt stora arbetsinsatser, varför vi inte kan se att det är några större fördelar med att införa avgifter.

- Skyltning ang husbilar – Frågan är ställd till Q-park, avvaktar deras åsikter. MM förhör sig med kommunen ang vad vi får lov att göra.

- Jordvallar - Ch kontakta kommunen och ta reda på deras normer.

- Samrådsmöte – När? Vem går? – vet ej när det är!

- Förslag från PM att vi ska använda Ceolit som alternativ till salt vid halkbekämpning då det är ett miljövänligare alternativ. Ansåg att vi ska prova detta vid nästa tillfälle.

***11. Mötet avslutades***

Nästa möte tis 2/4 2019 kl 17.30 på LjGK

Ljunghusen 2019-01-30

Vid protokollet Justeras

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Charlotte H Lendrop Per Möller

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Kajsa Cavallin